**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 сентября 2022 года № 189

г. Хилок

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Хилокское» от 12.07.2022 года № 149 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2020-2022 годы в городском поселении «Хилокское»**

В целях приведения в соответствие нормативной правовой базы действующему законодательству, в связи с возникшей необходимостью администрация городского поселения «Хилокское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения «Хилокское» от 12.07.2022 года № 149 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2020-2022 годы в городском поселении «Хилокское»:

П. 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить изменения в муниципальном краткосрочном плане реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края, на 2020-2022 годы в городском поселении «Хилокское», утвержденном постановлением администрации городского поселения «Хилокское» № 327 от 23.09.2019 г.»

1. 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном сайте Администрации городского поселения «Хилокское» <https://хилок-адм.рф>;
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)в порядке, установленном уставом городского поселения «Хилокское»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения « Хилокское» И.В. Пинаева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением администрации городского поселения "Хилокское" от 03 декабря\_ 2021 г. № 547 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2020-2022 годов в городском поселении "Хилокское"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Хилокское" Забайкальского края, в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | | | |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | всего: | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Хилокское": | | X | X | X | X | X | X | 784,00 | 726,00 | 726,00 | 26 | 48 015,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 015,09 | 0,00 | Х | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Советская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,00 | 726,00 | 726,00 | 26 | 48 015,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 015,09 | 0,00 | 66,14 | 1 173,00 | 12.2020 |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Хилокское": | | X | X | X | X | X | X | 12 937,10 | 11 830,42 | 11 830,42 | 382,00 | 2 206 537,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 537,45 | 0,00 | Х | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1939 | X | Деревянные | 2 | 2 | 486,10 | 388,90 | 388,90 | 15 | 43 936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 936,45 | 0,00 | 112,98 | 1 430,00 | 12.2021 |
| 2 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 4 | Специальный счет регионального оператора | | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 440,00 | 4 165,10 | 4 165,10 | 124 | 739 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 010,00 | 0,00 | 177,43 | 840,44 | 12.2021 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 1 | Специальный счет регионального оператора | | X | Каменные, кирпичные | 6 | 6 | 4 813,00 | 4 495,02 | 4 495,02 | 146 | 638 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 935,00 | 0,00 | 142,14 | 271,74 | 12.2021 |
| 4 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 | Специальный счет регионального оператора | | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 198,00 | 2 781,40 | 2 781,40 | 97 | 784 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 656,00 | 0,00 | 282,11 | 2 533,00 | 12.2021 |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Хилокское": | | X | X | X | X | X | X | 745,80 | 633,70 | 633,70 | 22,00 | 1 458 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 704,60 | 0,00 | Х | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1939 | X | Деревянные | 2 | 2 | 486,10 | 388,90 | 388,90 | 15 | 556 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 127,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 12.2022 |
| 2 | г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1984 | X | Деревянные | 1 | 3 | 259,70 | 244,80 | 244,80 | 7 | 902 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 577,60 | 0,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 2020-12.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Хилокское" Забайкальского края, на период 2020-2022 годов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| I квартал | II квартал | | | III квартал | | IV квартал | | Всего : | | I квартал | II квартал | | III квартал | | | IV квартал | Всего : | |  | |  | | |  | |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | | | ед. | | ед. | | ед. | | руб. | руб. | | руб. | | | руб. | руб. | |  | |  | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | |  | |  | | |  | |
|  | **2022** |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |
| **Итого по городскому поселению "Хилокское"** | | 748,80 | 22 | 0 | 0 | | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 1 458 704,60 | 1 458 704,60 | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: | |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по городскому поселению "Хилокское":** | | **279 295,20** | **279 295,20** | **279 295,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Хилок, ул. Советская, д. 6 | 279 295,20 | 279295,20 | 279295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по городскому поселению "Хилокское"** | | **2 206 537,45** | 1 377 945,00 | 0,00 | 0,00 | 492 882,00 | 885 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 656,00 | 0,00 | 43 936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 4 | 739 010,00 | 739 010,00 | 0,00 | 0,00 | 492 882,00 | 246 128,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 1 | 638 935,00 | 638 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 935,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45(1) | 43 936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 | 784 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по городскому поселению "Хилокское":** | | **1 525 397,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **556 127,00** | **0,00** | **902 577,60** | **0,00** | **66 693,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | 556 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14(3) | 969 270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 577,60 | 0,00 | 66 693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД |  | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем |  | | | | |
| электроснабже-ния | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| на 2021 год: | |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Хилокское" | | 1 377 945,00 | 0,00 | 0,00 | 492 882,00 | 885 063,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 4 | 739 010,00 | 0,00 | 0,00 | 492 882,00 | 246 128,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 1 | 638 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 935,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Хилокское" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 27(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 31(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 2(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |